|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT NAAM** | npn (Noah, Pepijn, Nick) | **LOCATIE** | Utrecht |
| **AANWEZIGEN** | Pepijn, Noah | **DATUM** | 9/6/2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| Wat ging goed? | Wat ging minder goed? |
| * Pepijn - De voorbereiding ging erg goed, plan van aanpak, backlog. * Pepijn - Ook gaat het bouwen van de API, front-end en alle andere onderdelen heel vlot. * Noah – De sfeer in het team was erg goed, wanneer er punten voor verbetering in andermans code waren konden deze goed aangegeven worden. | * Pepijn - Er zijn dagelijks veel zieke/afwezigen. We zitten nog op schema door taken die overgenomen worden door andere, maar toch is het soms onhandig. * Noah – We hadden niet echt duidelijke plannen over hoe we onze code precies met elkaar gingen integreren. |
| Wat gaan we volgende keer anders doen? | Welke acties hebben we? |
| * Pepijn - Betere afspraken over contact bij het geval van afwezigheid. * Noah - Voordat we opsplitsen in verschillende delen (front-end, back-end) een plan maken over hoe we de verschillende delen gaan integreren. | * Pepijn – maandag ochtend afspraak over contact maken * Pepijn - Actiever op discord met communicatie op werkdagen * Noah – Met z’n allen een ontwerp maken over het integreren van de back-end met de front-end voordat we gaan bouwen.   - |

|  |
| --- |
| SHOUT OUTS |
| * Pepijn - We werken vlot als een team * Pepijn - Los van de afwezigheid communicatie is er wel goed contact over het project zelf * Noah – we hebben een zeer realistische planning * Noah – we werken heel gestructureerd |